Приложение №2

к документации по проведению

Открытой закупки у единственного поставщика на право заключения договора на выполнение работ по проектированию (включая организацию проведения экспертизы проектной документации)  для нужд ПАО «Центральный телеграф».

ДОГОВОР № ГС-90.18/_________________/

от «____» ________________ 2018 г.

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

(включая организацию проведения экспертизы проектной документации),

МЕЖДУ

Публичным акционерным обществом «Центральный телеграф»

И

Публичным акционерным обществом «ГИПРОСВЯЗЬ»

г. Москва

2018 г.

Настоящий договор № ГС-90.18/_______________ о выполнении работ по проектированию (включая организацию проведения экспертизы проектной документации), (далее – «Договор») заключён между

Публичным акционерным обществом «ГИПРОСВЯЗЬ», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Малыша Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Публичным акционерным обществом «Центральный телеграф», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию и эксплуатации сети Юдина Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности № 26/1-10-01/026 от 29.01.2018г., с другой стороны,

(совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона»), о нижеследующем.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как указано ниже:

    - «Акт приемки работ по проектированию» - акт, подписываемый Сторонами по окончании Работ по проектированию в полном объеме, подтверждающий надлежащее выполнение Подрядчиком всех работ по проектированию, предусмотренных Договором и соответствующим Заказом.

    - «Заказ» – заказ на выполнение Работ по проектированию, согласованный Сторонами в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора;

    - «Задание на проектирование» - перечень требований и условий, которые являются неотъемлемой частью (Приложением) Заказа к настоящему Договору и необходимы для выполнения работ по проектированию.

    - «ЛКС» - «Линейно-кабельные сооружения связи» - сооружения связи и иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения волоконно-оптического кабеля связи.

    - «Проектная документация» - согласованный Проект, Рабочий проект, Рабочая документация на весь объем Работ и другая документация, необходимая для создания Объекта связи, разработанная Подрядчиком по настоящему Договору и Заказам к нему в соответствии с Заданием на проектирование, приведенным в  Заказах. Проектная документация в обязательном порядке должна содержать перечень Оборудования, необходимого для создания Объекта связи.

    - «Работы по проектированию» - проектные и изыскательские работы (ПИР), необходимые для разработки Проектной документации, в том числе проведение экспертизы Проектной документации в экспертном органе, и подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа.

    - «Рабочий день» – любой день, за исключением нерабочих выходных дней, а также нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - «Типовые проектные решения» - под типовыми техническими решениями  понимаются единообразные решения многократно  используемые  в процессе  выполнения проектных работ по конкретным  заказам,  при применении которых не требуется учет индивидуальных особенностей объекта

    - «Экспертный орган» - Организация, осуществляющая проведение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности, или структурное подразделение организации, осуществляющее экспертизу или проверку проектной и/или рабочей документации на соответствие требованиям, установленным данной организацией.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Подрядчик на основании согласованных Сторонами Заказов обязуется выполнить Работы по проектированию (включая проведение экспертизы Проектной документации в Экспертном органе).

Проведение экспертизы Проектной документации в экспертном органе, включают в себя:

- сбор необходимых документов,

- оплату работ экспертного органа по рассмотрению Проектной документации и подготовке экспертного заключения,

- предоставление в экспертный орган определённого согласно нормативным  правовым актам комплекта документов,

- контроль за ходом экспертизы Проектной документации в экспертном органе,

- предоставление Заказчику документов, выданных экспертным органом по итогам экспертизы,

- иные согласованные Сторонами в соответствующих Заказах к настоящему Договору действия.

Стоимость проведения экспертизы Проектной документации оплачивается Заказчиком в соответствии с п.3.6 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется принять соответствующие условиям настоящего Договора результаты Работ по проектированию, и оплатить их на условиях, определённых Договором и соответствующим Заказом. Заказом может быть предусмотрено выполнение всех обязательств, предусмотренных в п. 2.1., Договора, либо только части из них.

2.3. Перечень проектов, по которым Стороны планируют выполнение Работ по проектированию в рамках настоящего Договора, будет определяться Сторонами в Заказах к настоящему Договору.

  - Подрядчик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору  с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Подрядчик  выполняет Работы по проектированию, и передает результаты выполненных Работ в сроки, в порядке и в объемах, предусмотренные Заказами к настоящему Договору.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Цена Договора составляет  сумму не более 7 894 200,00 руб. (Семь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи двести руб. и 00 коп.), включая НДС 18% в размере 1 204 200,00 руб. (Один миллион двести четыре тысячи двести руб. и 00 коп.). По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать/приобрести выполнение Работ по проектированию на всю указанную сумму.

  - Заказчик оплачивает выполнение Работ по проектированию, по ценам, указанным в Заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, согласно ценам, указанным в Приложении № 1 к Договору. Цена Договора включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за выполнение обязательств по настоящему Договору. Единичные расценки, указанные в Приложении  № 1 к Договору не подлежат изменению и Подрядчик не вправе требовать их увеличения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения настоящего Договора расходов.

  - Указанная в согласованном Сторонами Заказе цена является твёрдой. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены (суммы оплаты) по согласованному Сторонами Заказу, в том числе в случае, когда в момент определения цены исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения настоящего Договора расходов. Изменение цены, при заключении Заказа к настоящему Договору,  в сторону уменьшения, возможно.

  - Указанная в согласованном Сторонами Заказе цена включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за выполнение обязательств по соответствующему Заказу.

  - Оплата цены по соответствующему Заказу, предмет которого включает выполнение Работ по проектированию, производится в следующем порядке:

    - Заказчик оплачивает 10% (Десять процентов) стоимости Заказа, в течение 20 (Двадцати) календарных дней  с момента получения Заказчиком оригинала счёта Подрядчика. Подрядчик выставляет указанный счёт не ранее даты подписания Заказа к настоящему Договору и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за этой датой.

    - Окончательный платеж в размере 90% (Девяносто процентов)  стоимости Заказа оплачивается  в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения Заказчиком оригинала счёта Подрядчика, который выставляется Подрядчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после и подписания следующих документов:

- подписанный Сторонами Акт приемки Работ по проектированию;

- оригинал положительного экспертного заключения экспертного органа (при необходимости).

  - Оплата проведения экспертизы Проектной документации по соответствующему Заказу  производится в следующем порядке: Платеж в размере  100% стоимости работ экспертного органа по рассмотрению проектной документации и подготовке заключения экспертизы по конкретной Проектной документации оплачивается Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня  получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика, который выставляется Подрядчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после заключения соответствующего договора между Подрядчиком и Экспертным органом. Вместе со счетом Подрядчик предоставляет Заказчику копию указанного договора;

  - Платеж в размере 100% от суммы вознаграждения Подрядчика за осуществление от своего имени и за счёт Заказчика действий по заключению договора на проведение экспертизы проектной документации в Экспертном органе, оплачивается Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика, который выставляется Подрядчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней  с момента получения положительного заключения экспертного органа.

  - Заказчик оплачивает цену Заказа путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчётный счёт Подрядчика, указанный в соответствующем Заказе к настоящему Договору. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика (включая, но, не ограничиваясь, применимые комиссии банка Подрядчика), относятся на Подрядчика, за исключением расходов и комиссий банка, в котором открыт расчётный счёт  Заказчика.

  - Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с даты поступления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Если Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выполнения Заказчиком обязательства по оплате не получит денежные средства на свой расчётный счёт, то Заказчик по запросу Подрядчика направляет Подрядчику простую копию соответствующего платёжного поручения.

  - Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Стороны договорились, что независимо от применимого порядка расчетов за выполнение Работ Подрядчик не вправе требовать уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ.

  - Цена Договора, указанная в п. 3.1 Договора, может быть увеличена в два раза на основании письменного заявления (уведомления) Заказчика, соответственно предельная общая Цена Договора при этом соразмерно увеличивается. Такое заявление (уведомление) может быть направлено Заказчиком при условии, что общая стоимость Работ по подписанным Заказам на момент направления заявления (уведомления) составила не менее 7 104 780,00 руб. (Семь миллионов сто четыре тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 копеек) с учётом НДС 18% и не более 7 499 490,00 руб. (Семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек) с учётом НДС 18%.

Заявление (уведомление) направляется Подрядчику почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой по адресам, указанным в п. 7.3 настоящего Договора.

Соответствующие условия Договора считаются измененными с момента получения Подрядчиком заявления (уведомления) Заказчика.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы по проектированию согласно, условиям настоящего Договора и Заказов к нему, в соответствии с  Приложениями № 1 и №2  к настоящему Договору и в сроки, определенные соответствующим Заказом к настоящему Договору.

  - По окончании выполнения Работ по проектированию Подрядчик оформляет и передает Заказчику Акт приемки работ по проектированию, разработанную Проектную документацию в бумажном виде и на электронном носителе.  В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта приемки работ по проектированию Заказчик подписывает его либо направляет Подрядчику отказ от подписания, в котором указывает перечень выявленных нарушений и сроки их устранения. Подрядчик устраняет нарушения за свой счет в указанные Заказчиком сроки.

Организация и получение положительного  экспертного  заключения с последующей передачей его Заказчику осуществляется  Подрядчиком.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ,

  - Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ по проектированию, в течение  24  (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по проектированию (Гарантийный срок).

  - Подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за ненадлежащее составление разработанной Проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения Работ, а также в процессе эксплуатации Объекта связи.

  - При обнаружении недостатков в разработанной Проектной документации или в данных изыскательских работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения за его счет недостатков в результатах выполненных Проектных работ либо по своему усмотрению привлечь третьих лиц для устранения недостатков, а также требовать возмещения всех убытков.

  - Заказчик имеет право по своему усмотрению привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику  третьим лицом в связи с недостатками составленной Проектной документации или выполненных Работ по проектированию.

  - Если в ходе выполнения  Работ по проектированию по настоящему Договору будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик передает (отчуждает)  Заказчику исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме. Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору входит в общую стоимость выполняемых Работ по проектированию. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Работ по проектированию, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приёмки работ по проектированию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

  - Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора передать в адрес Заказчика:

    - образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

    - документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

  - Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

  - При получении сумм оплаты, частичной оплаты авансом (в порядке предоплаты), Подрядчик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня получения Подрядчиком указанных сумм оплаты, частичной оплаты.

  - Акты приемки работ по проектированию составляются отдельно по каждой Площадке. К моменту передачи  Заказчику, данные документы должны быть подписаны уполномоченным представителем Подрядчика, а также скреплены печатью Подрядчика.

  - Первичные учётные документы, указанные в п.п. 6.3 и 6.4 настоящего Договора, должны быть составлены согласно требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

  - Данные в первичных учётных документах, указанных в п.п. 6.3 и 6.4  настоящего Договора, должны полностью соответствовать данным, приведённым в приложениях к настоящему Договору.

  - Подрядчик обязуется передавать первичные учётные документы по настоящему Договору по адресу  Заказчика, указанному в разделе 7 настоящего Договора.

  - Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов по мере необходимости. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

- УВЕДОМЛЕНИЯ

  - Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее - извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов.

  - Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе 19 настоящего Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.

  - Стороны обязуются в целях исполнения настоящего пункта Договора назначить представителей, ответственных за прием и передачу уведомлений, и наделить их соответствующими полномочиями посредством выдачи доверенности (при необходимости):

| для Подрядчика: Организация: ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» ФИО: Малыш Алексей Анатольевич Адрес: г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 11 Факс: (499) 197-15-74 e-mail: mail@giprosvyaz.ru | для Заказчика: Организация: ПАО «Центральный телеграф» ФИО: Юдин Сергей Иванович Адрес: 125375 Москва, ул.Тверская, дом 7. Факс: (495) 504-44-20 e-mail: cnt@mail.cnt.ru |
| --- | --- |

  - Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

  - В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после таких изменений Подрядчик обязуется предоставлять информацию о таких изменениях по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Договору и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также документы, подтверждающие такие изменения. В случае не предоставления Подрядчиком указанной информации и документов в срок, предусмотренный настоящим пунктом Заказчик вправе расторгнуть Договор путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить форму предоставления информации, приведенную в Приложении № 4 к настоящему Договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

- ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗОВ

  - Заказчик направляет Подрядчику проект Заказа по факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 7 настоящего Договора оформленный по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

  - В проекте Заказа Заказчик указывает сведения, определённые в соответствии с настоящим Договором, а также иные данные, по усмотрению Заказчика. Заказ не может предусматривать изменение либо расширение перечня Работ по проектированию, определенного Приложением № 1  настоящего Договора.

  - Стороны согласовывают условия проекта Заказа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты отправки Заказчиком соответствующего проекта Заказа Подрядчику. По истечении указанного срока Подрядчик обязуется направить Заказчику либо подтверждение согласования проекта Заказа, либо мотивированный отказ от согласования. Данные подтверждение или отказ должны быть отправлены Заказчику по факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 7 настоящего Договора. При этом, повышение курса иностранной валюты не рассматривается Сторонами как существенное изменение обстоятельств и не является основанием для отказа Подрядчика от согласования и подписания Заказа. Подрядчик не вправе отказаться от согласования и подписания Заказа, если его условия соответствуют условиям настоящего Договора.

  - По завершении согласования проекта Заказа Подрядчик подписывает и скрепляет печатью 2 (Два) экземпляра соответствующего Заказа и направляет их Заказчику. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа Заказчик обязуется:

    - подписать и скрепить печатью Заказ со своей Стороны;

    - направить Подрядчику отсканированный, подписанный и скреплённый печатью Заказчика Заказ по адресу электронной почты, согласно разделу 7 настоящего Договора;

    - направить Подрядчику заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении один экземпляр Заказа, подписанного и скреплённого печатью Заказчика.

  - Заказ вступает в силу и считается согласованным после его подписания Сторонами.

  - Согласованные Сторонами Заказы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

  - Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны

  - Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (Трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации). Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

  - Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

  - Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

    - информация во время ее раскрытия является публично известной;

    - информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

    - информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

    - информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

    - профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

  - В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения арбитражного суда.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по проектированию, предусмотренных в соответствующем Заказе, исполнения иных обязательств по Договору,  Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от  стоимости невыполненных в срок Работ по Заказу, за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от цены Заказа.

  - За нарушение Заказчиком сроков исполнения денежных обязательств, предусмотренных настоящим Договором и соответствующим Заказом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика за каждый день просрочки неустойку в виде пени в размере 1/365 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, но не более 10% (десяти процентов) от суммы неисполненного денежного обязательства, предусмотренного соответствующим Заказом. Неустойка за просрочку оплаты Заказчиком платежа, предусмотренного п.  3.5.1  Договора, не начисляется и не уплачивается.

  - Выплата неустойки по соответствующему Заказу к настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если  письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

  - Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение                 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

  - По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

  - В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (Трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Стороны могут отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Договора. Существенным нарушением настоящего Договора признаётся:

    - нарушение Подрядчиком обязательств (гарантий), указанных в разделе 4 и п. 5.3 настоящего Договора, а равно нарушение срока исполнения Подрядчиком какого-либо своего обязательства более чем на 3 (Три) месяца;

    - нарушение Заказчиком срока осуществления платежа, указанного в разделе 3 настоящего Договора, более чем на 3 (Три) месяца;

    - нарушение иных существенных условий, определённых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке при условии оплаты Подрядчику документально подтвержденных и фактически понесенных им расходов, а также предварительного письменного уведомления Подрядчика за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Во избежание сомнений, Стороны устанавливают, что сумма возмещения фактически понесенных Подрядчиком расходов не может превышать стоимости выполненных Работ по проектированию, указанной в соответствующих Заказах,  при этом в расходы Подрядчика не включаются затраты на подготовку к выполнению Работ по проектированию,  произведенные без согласования с Заказчиком.

12.3. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчёты, осуществить иные определённые согласно Договору и действующему законодательству Российской Федерации действия.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством  Российской Федерации.

  - Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут рассматривать предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) рабочих дней с момента ее получения.

  - В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, определенные  в п 13.2. Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд г. Москвы.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Любые изменения или дополнения к настоящему Договору (включая изменения, вносимые в приложения к настоящему Договору), должны совершаться Сторонами в письменной форме.

  - Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае выявления противоречий между положениями настоящего Договора и условиями какого-либо приложения к нему, должны применяться положения настоящего Договора.

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года включительно. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, Договор считается автоматически пролонгированным на 1 (Один) год.

В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с  настоящим Договором, суммарно окажется равной цене Договора, указанной в п. 3.1. Договора, дальнейшее заключение Заказов не допускается.

Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора, такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.

  - Приложениями к настоящему Договору являются:

    - Приложение №1 - Перечень и объем ПИР

    - Приложение № 2 - Общие требования

    - Приложение № 3 - Форма Заказа на выполнение работ по проектированию (включая организацию проведения экспертизы проектной документации)

    - Приложение № 4 -  Форма предоставления информации

  - Указанные в п. 14.6 настоящего Договора приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ПАО «Центральный телеграф» | Подрядчик: ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» |
| --- | --- |

| ИНН/КПП 7710146208/774850001 ОГРН 1027739044189 Адрес: 125375 Москва, ул.Тверская, дом 7. Почтовый адрес: 125375 Москва, ул.Тверская, дом 7. Р/с 40702810400000005666 в АО «АБ «РОССИЯ» К/с 30101810800000000861 БИК 044030861 ОКПО 01134091 ОКТМО – 45382000 ОКВЭД – 61.10 ОКОГУ – 4210008 ОКФС – 16 ОКОПФ – 12247 Телефон: (495) 504-44-44 Факс: (495) 504-44-20 Адрес электронной почты: cnt@mail.cnt.ru | Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес: Российская Федерация, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д.11 Финансовые реквизиты: ИНН 7734199657 КПП 773401001 расчетный счет № 40702810300000001868 в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» г.Москва БИК 044525848 кор.счет № 30101810900000000848 Коды: ОКВЭД 71.11.1, ОКПО 01168078 Тел.: (499) 197-12-31, факс: (499) 197-15-74 |
| --- | --- |

| Заказчик: Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф» _________________ Юдин С.И. «____»__________ 2018 г. М.п. | Подрядчик: Генеральный директор ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» _____________ Малыш А.А. «____»__________ 2018 г. М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору  № ГС-90.18/_______________

от "____" ___________2018 г.

о выполнении работ по проектированию (включая организацию проведения экспертизы проектной документации)

Перечень и объем ПИР