Приложение №2

к документации по проведению открытой закупки у единственного поставщика на право заключения договора на оказание услуг по шефмонтажу, пуско-наладке и настройке

оборудования Iskratel для нужд ПАО «Центральный телеграф»

ДОГОВОР № ______________555-03-18-6030

на оказание услуг по шефмонтажу, пуско-наладке и настройке оборудования Iskratel (рамочный)

г. Москва									________________2018 г.

Публичное акционерное общество «Центральный телеграф» (далее ПАО «Центральный телеграф»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию и эксплуатации сети Юдина Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности № 26/1-10-01/131 от 25.07.2018г., с одной стороны, и Акционерное общество «ИскраУралТЕЛ» (АО «ИскраУралТЕЛ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора Драгаша Т., действующего на основании Доверенности № СП-13/87 от 30.09.2016 г., с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили договор № ____________555-03-18-6030 (далее – Договор) о нижеследующем

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

    - «Акт приемки Услуг» – означает документ, составленный по форме Приложения № 3 настоящего Договора, подписываемый Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, подтверждающий надлежащее оказание Исполнителем Услуг по Договору.

    - «Места установки» или «Площадка» – означает специально подготовленные Заказчиком сооружения и помещения, где проводится монтаж Оборудования и оказываются Услуги. Перечень площадок указывается в Заказе к настоящему Договору;

    - «Дата приемки» - означает день подписания Акта приемки Услуг.

    - «Оборудование» - означает принадлежащее Заказчику оборудование, в отношении которого оказываются Услуги по настоящему Договору. Доступ к Оборудованию для оказания Услуг по Договору предоставляется Заказчиком Исполнителю по мере необходимости.

    - . «Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), необходимые при оказании Услуг, и которые предоставляются Исполнителем в случаях, когда это предусмотрено настоящим Договором. Стоимость Материалов включена в стоимость Услуг, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться  всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющих их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

    - «Программное Обеспечение» - экземпляры программных комплексов и (или) иных видов программ для ЭВМ, которые содержатся в Оборудовании или на отдельном носителе и являются неотъемлемой частью Оборудования (то есть необходимы для использования Оборудования по его назначению).

    - «Услуги» - означает выполняемые Исполнителем услуги по шеф-монтажу, наладке и тестированию Оборудования, подлежащие выполнению Исполнителем по настоящему Договору.

    - «Шеф-монтаж» - надзор за соблюдением технических и иных требований при монтаже оборудования силами Заказчика или привлеченной им третьей стороны, а также экспертное руководство процессом монтажа.

    - «рабочий день» – любой день, за исключением нерабочих выходных дней, а также нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - «Цена Договора» – сумма, состоящая из платы за оказание Услуг, в т.ч. НДС 18 %. Цена договора включает в себя затраты Исполнителя на транспортные и командировочные расходы.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Исполнитель обязуется на основании согласованных Сторонами Заказов оказать Заказчику Услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, в отношении Оборудования, указанного в Приложении №1.	 Конкретное Оборудование, состав, объем и стоимость Услуг  указываются в Заказах к настоящему Договору.

  - Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора принять Услуги, а также оплатить Цену Договора в сроки и в порядке, предусмотренными Заказами к настоящему Договору

  - Исполнитель не вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Стоимость Услуг устанавливается в рублях и определяется в Приложении № 1 к настоящему Договору. Стоимость Услуг по каждому отдельному Заказу Стороны определяют в соответствующем Заказе в соответствии с Перечнем (Приложение №1 к настоящему Договору).

  - Указанная в согласованном Сторонами Заказе цена (сумма оплаты) является твёрдой. Исполнитель не вправе требовать увеличения цены (суммы оплаты) по согласованному Сторонами Заказу, в том числе в случае, когда в момент определения указанной цены (суммы оплаты) исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения настоящего Договора расходов.

  - Указанная в согласованном Сторонами Заказе цена (сумма оплаты) включает в себя все платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение обязательств по соответствующему Заказу.

  - Оплата цены (суммы оплаты) по соответствующему Заказу производится в следующем порядке:

    - Заказчик оплачивает 10 % (десять процентов) Цены, указанной в Заказе, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения оригинала счёта Исполнителя. Исполнитель выставляет указанный счёт не ранее даты подписания соответствующего Заказа и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за этой датой;

    - Заказчик оплачивает 90 % (девяносто процентов) Цены, указанной в Заказе, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения оригинала счёта Исполнителя. Исполнитель выставляет указанный счёт не ранее даты подписания Сторонами Акта приемки Услуг (Приложение № 3 к настоящему договору).

  - Заказчик оплачивает Цену Услуг путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с расчётного счёта Исполнителя на расчётный счёт Заказчика (включая, но, не ограничиваясь, применимые комиссии банка Заказчика), относятся на Заказчика, за исключением расходов и комиссий банка, в котором открыт расчётный счёт Исполнителя.

  - Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с даты списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика. Если Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения Заказчиком обязательства по оплате не получит денежные средства на свой расчётный счёт, то Заказчик по запросу Исполнителя направляет Заказчику простую копию соответствующего платёжного поручения.

  - Стороны установили, что общая стоимость Услуг по настоящему Договору  не превысит  4 235 000,00 руб. (Четыре миллиона двести тридцать пять тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС 18% - 762 300,00 руб. (Семьсот шестьдесят две тысячи триста руб. 00 коп.)й. При этом установление такой цены не налагает на ПАО «Центральный телеграф» обязательств по заказу услуг и работ, в объёме, соответствующем данной сумме.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель обязан направлять Заказчику письменную информацию (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур.

  - Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов по мере необходимости. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

3.12.	В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в течение срока действия настоящего Договора, общая предельная стоимость договора и цены за единицу (товара, работ, услуг) подлежат соответствующей корректировке только на величину изменения такой ставки НДС. Общая предельная стоимость договора и цены за единицу (товара, работ, услуг) без учета НДС в таком случае не корректируются.

3.13. Цена Договора, указанная в п. 3.7.  Договора, может быть увеличена в два раза на основании письменного заявления (уведомления) Покупателя, соответственно предельная общая Цена Договора при этом соразмерно увеличивается. Такое заявление (уведомление) может быть направлено Покупателем при условии, что общая стоимость Товара по подписанным Заказам на момент направления заявления (уведомления) составила не менее 3 811 500,00 (Три миллион восемьсот одиннадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.) с учётом НДС и не более 4 023 250,00 (Четыре миллиона двадцать три тысячи двести пятьдесят  руб. 00 коп.) с учётом НДС.

- ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

  - Исполнитель обязан оказать Услуги  Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, Перечнем Оборудования и Услуг (Приложение № 1), в сроки, указанные в соответствующем Заказе.

Исполнитель освобождается от ответственности за соблюдение сроков оказания услуг в следующих случаях:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих платежных обязательств, предусмотренных п. 3.4.1 Договора;

- площадки не подготовлены в соответствии с условиями Договора, если такая подготовка лежит в ответственности Заказчика.

В указанных случаях срок оказания Услуг соразмерно продляется на срок равный просрочке выполнения соответствующего обязательства Заказчика.

  - Исполнитель, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты начала оказания Услуг, предоставляет Заказчику информацию для организации доступа специалистов Исполнителя на Места оказания Услуг/(Площадки) (Ф.И.О., паспортные данные, согласие на обработку персональных данных).

  - Для оказания Услуг Заказчик выделяет ответственного руководителя, специалистов и вспомогательный персонал. Заявка на выделение специалистов и вспомогательного персонала должна быть подана Исполнителем Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания Услуг.

  - При оказании Услуг по шефмонтажу Исполнитель осуществляет руководство и контроль за проводимыми Заказчиком собственными силами работами по монтажу оборудования. При производстве работ по пуско-наладке и настройке оборудования Исполнитель производит пуско-наладку, настройку и тестирование Оборудования, и передает Заказчику работоспособное Оборудование.

  - Исполнитель обеспечивает своих специалистов необходимым монтажным материалом, приборами, инструментами и вспомогательными материалами, необходимыми для качественного и своевременного оказания Услуг.

  - Исполнитель разрабатывает и отправляет на утверждение Заказчику Программу и методику испытаний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. Заказчик рассматривает полученный проект Программы и методики испытаний и утверждает либо направляет Исполнителю замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения программы и методики испытаний.

  - С момента начала оказания Услуг и до их завершения уполномоченный представитель  Исполнителя ведет монтажный журнал. Каждая запись в монтажном журнале должна быть подписана уполномоченным представителем  Исполнителя и ответственным руководителем работ со стороны Заказчика. В том случае, если оказание Услуг прервано не по вине Исполнителя (перерывы в подаче электроэнергии, несвоевременная подача каналов и т.п.), срок оказания Услуг переносится на время такого перерыва.

  - Функционирование Оборудования, запущенного в эксплуатацию при приемке в рамках настоящего договора, не должно негативно сказаться на работе сети Заказчика, при условии, что Оборудование на сети Заказчика соответствует стандартам, действующим в Российской Федерации на дату подписания настоящего договора.

  - По окончании оказания Услуг по Договору, Исполнитель сообщает Заказчику о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний. В течение 5 (пяти) рабочих дней Стороны формируют двухстороннюю комиссию для проведения приемо-сдаточных испытаний (далее - ПСИ).

  - Приемо-сдаточные испытания проводятся на основании разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком Программы и методики испытаний и по их результатам подписывают протокол проведения приемо-сдаточных испытаний, в котором отражают результат приемо-сдаточных испытаний, все выявленные недостатки и сроки их устранения.

  - По окончании приемо-сдаточных испытаний и передачи Заказчику смонтированного Оборудования, прошедшего настройку по ведомостям установленного и смонтированного оборудования  с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями и приложенными к ней, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт приемки Услуг (в 2-х экземплярах). В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта приемки Услуг Заказчик подписывает их либо направляет Исполнителю отказ от подписания, в котором указывает перечень выявленных нарушений настоящего Договора и сроки их устранения. Исполнитель обязуется выполнить установленные Заказчиком требования.

  - Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Услуг, является обязательным для Исполнителя и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Исполнителем за свой счет. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

  - Датой исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ по каждому конкретному Заказу, кроме гарантийных и послегарантийных, считается дата подписания Акта приемки Услуг.

  - Специалисты Исполнителя должны соблюдать требования по технике безопасности при оказании Услуг в соответствии с настоящим Договором.

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Если иное не установлено в Заказе, оказание Услуг осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания соответствующего Заказа.

- ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗОВ

  - Заказчик направляет Исполнителю проект Заказа по факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 8 настоящего Договора.

  - В проекте Заказа Заказчик указывает сведения, определённые в соответствии с настоящим Договором, а также иные данные, по усмотрению Заказчика.

  - Стороны согласовывают условия проекта Заказа  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки Заказчиком соответствующего проекта Заказа Исполнителю. По истечении указанного срока Исполнитель обязуется направить Заказчику либо подтверждение согласования проекта Заказа, либо мотивированный отказ от согласования. Данные подтверждение или отказ должны быть отправлены Заказчику по факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 8 настоящего Договора.

  - По завершении согласования проекта Заказа Исполнитель подписывает и скрепляет печатью 2 (два) экземпляра соответствующего Заказа и направляет их Заказчику. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа Заказчик обязуется:

    - подписать и скрепить печатью Заказ со своей Стороны;

    - направить Исполнителю отсканированный, подписанный и скреплённый печатью Заказчика экземпляр Заказа по адресу электронной почты, согласно разделу 8 настоящего Договора;

    - направить Исполнителю заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении оригинал Заказа, подписанного и скреплённого печатью Заказчика.

  - Заказ вступает в силу и считается согласованным после его подписания Сторонами.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА

  - Исполнитель гарантирует оказание Услуг в соответствии с требованиями действующих нормативных актов,  условиями настоящего Договора.

  - Гарантийный срок на оказание Услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки Услуг Исполнителем и Заказчиком. В случае если Акт приемки Услуг будет подписан с замечаниями, оказывающими влияние на работоспособность Оборудования и/или препятствующими функционированию и эксплуатации Оборудования в нормальном режиме, то срок окончания гарантийного периода будет продлен на период, который будет согласован Сторонами, но в любом случае срок гарантии не превысит 12 (двенадцать) месяцев с даты устранения таких замечаний и подписания Акта об устранении недостатков.

  - Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся недостатки и/или дефекты в оказанных Услугах, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Исполнителя в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Исполнителя  от участия в составлении акта устранения недостатков.

  - Если Сторонами не будет согласовано иначе, Исполнитель обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

- УВЕДОМЛЕНИЯ

  - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или курьером. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке.

    - для  Исполнителя:

организация: АО «ИскраУралТЕЛ»

# ФИО: Давыдов Владислав Владимирович

адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9а

факс: (343) 341-52-40

e-mail: iut@iskrauraltel.ru

    - для Заказчика:

организация: ПАО «Центральный Телеграф»

ФИО: Ильюшин Александр Викторович

адрес: Москва, ш. Киевское, д. 6, корп. 1,

Телефон: +7(495) 855-35-33

e-mail: Aleksandr.Ilyushin@rt.ru

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

  - Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны

  - Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

  - .	Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

  - Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

    - информация во время ее раскрытия является публично известной;

    - информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

    - информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

    - информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

    - профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

  - В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного суда.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты за каждый день задержки неустойку в виде пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости Услуг, в отношении которых произошла задержка.

  - За нарушение Исполнителем сроков согласования и (или) подписания Заказа, либо за необоснованный отказ Исполнителя от подписания Заказа Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30% от указанной в соответствующем Заказе цены Услуг.

  - В случае просрочки платежа, указанного в п. 3.4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в виде пени в размере 1/365 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день выставления претензии за каждый день просрочки.

  - Обязательства по уплате пени  возникает у Стороны, нарушившей обязательства по Договору, с момента официального предъявления претензий (письменного требования) другой Стороной. В случае отсутствия официальных претензий одной из Сторон в адрес другой пени не начисляются и не уплачиваются.

  - Все суммы, предъявляемые Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящей Статьи 10, должны быть уплачены в течение девяноста (90) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

  - В случае ошибки или небрежности специалистов Исполнителя во время оказания Услуг, приведшей к повреждению Оборудования, Исполнитель без промедления (а) своими силами и за свой счет устранит обнаруженные дефекты или (б) возместит Заказчику возникшие расходы в случае устранения вышеуказанных дефектов Заказчиком, если такое устранение Заказчиком будет согласовано Сторонами. Исполнитель несет ответственность за утрату и/или повреждение Оборудования и другого имущества Заказчика только, если такие утрата или повреждение произошли в результате действий или бездействия специалистов Исполнителя.

  - Применение мер ответственности (неустойки и других) в соответствии с настоящим Договором не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

  - Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из соответствующего платежа, подлежащего перечислению Исполнителю.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

  - По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

  - В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Существенным нарушением настоящего Договора признаётся:

    - нарушение срока исполнения Исполнителем какого-либо своего обязательства более чем на 1 (один) месяц;

    - нарушение Заказчиком срока осуществления платежа, указанного в п. 3.4.2 настоящего Договора, более чем на 3 (три) месяца;

    - нарушение иных существенных условий, определённых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

  - В случае существенного нарушения настоящего Договора одной Стороной, другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, и (или) заявить иные требования, определённые согласно законодательству Российской Федерации.

  - В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчёты, осуществить иные определённые согласно Договору и действующему законодательству Российской Федерации действия.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются правом Российской Федерации.

  - Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров. Стороны по настоящему Договору не предусматривают досудебный (претензионный) порядок разрешения споров в качестве обязательного.

  - Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Любые изменения или дополнения к настоящему Договору (включая изменения, вносимые в согласованные Сторонами Заказы), должны совершаться Сторонами в письменной форме.

  - В текст Договора по соглашению Сторон могут быть внесены следующие изменения:

- цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором объема работ, услуг;

- объем работ, услуг может быть изменен не более чем на 20 % (двадцать процентов) без изменения цены за единицу работ/услуг;

- иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону.

  - Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае выявления противоречий между положениями настоящего Договора и условиями какого-либо согласованного Сторонами Заказа, должны применяться положения настоящего Договора.

  - Настоящий договор действует до 31.12.2019 г.

  - Условия, предусмотренные одним Заказом, не распространяются на отношения Сторон по другому Заказу.

  - Приложения №№1-3, указанные в разделе 15 настоящего Договора, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- ПРИЛОЖЕНИЯ.

  - Приложение № 1. Перечень оборудования и Услуг, предельная цена за единицу Услуг.

  - Приложение № 2. Форма Заказа.

  - Приложение № 3. Акт (форма) приемки оказанных услуг.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель АО «ИскраУралТЕЛ» № в ЕГРЮЛ 1026604933475, КПП 667001001 ИНН 6660017837, ОКПО 33905526, ОКВЭД: 26.30.11 - 26.30.16, 26.30.19, 43.21, 43.29, 46.69, 62.01, 62.02, 71.11.1, 71.12.1, 85.42.9 Россия, 620137 г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9-а. Тел. (343) 210-69-51, Факс: 341-52-40 Уральский банк ПАО Сбербанк р/с 407 02 810 316 260 034 772, корр. с. 301 01 810 500 000 000 674, БИК 046577674 Адрес электронной почты: iut@iskrauraltel.ru | Заказчик ПАО «Центральный телеграф» ИНН/КПП 7710146208/774850001 ОГРН 1027739044189 Адрес: 125375 Москва, ул.Тверская, дом 7. Почтовый адрес: 125375 Москва, ул.Тверская, дом 7. Р/с 40702810400000005666 в АО «АБ «РОССИЯ» К/с 30101810800000000861 БИК 044030861 ОКПО 01134091 ОКТМО – 45382000 ОКВЭД – 61.10 ОКОГУ – 4210008 ОКФС – 16 ОКОПФ – 12247 Телефон: (495) 504-44-44 Факс: (495) 504-44-20 Адрес электронной почты: cnt@mail.cnt.ru. |
| --- | --- |

| Исполнитель АО «ИскраУралТЕЛ» | Заказчик ПАО «Центральный телеграф» |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора АО «ИскраУралТЕЛ» ________________Т. Драгаш | Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф» _________________ Юдин С.И. |

Приложение №1

к Договору № 555-03-18-6030

от ___________2018 г.

Перечень Оборудования и Услуг  цена за единицу Услуг

| Тип оборудования | Виды Услуг | Ед.изм. | цена за единицу измерения без НДС 18 %, рубли РФ | цена за единицу измерения с НДС 18 %, рубли РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корзина MEA | Шефмонтаж | шт. | 22 500,00 | 26 550,00 |
| MSAN | Пуско-наладка | порт | 103,50 | 122,13 |
| CMN, OpenMN | Настройка | порт | 16,65 | 19,65 |
| ШТК СЖО | Настройка | шт. | 13 500,00 | 15 930,00 |
| CS (включая СОРМ) | Пуско-наладка | шт. | 387 900,00 | 457 722,00 |
| VGW, SMG | Пуско-наладка | порт | 58,50 | 69,03 |
| оборудование ЭПУ | Шефмонтаж и пуско-наладка | шт. | 8 310,00 | 9 805,80 |
| SI3000 MNS | Пуско-наладка | шт. | 86 970,00 | 102 624,60 |
| АРМ SI3000 | Пуско-наладка | шт. | 27 000,00 | 31 860,00 |
| ECM 2.0 | Пуско-наладка | шт. | 387 900,00 | 457 722,00 |
| SBC | Шефмонтаж | шт. | 22 500,00 | 26 550,00 |
| СОРМ MCA | Пуско-наладка | шт. | 57 207,15 | 67 504,44 |  |
| SBC | Пуско-наладка | шт. | 45 000,00 | 53 100,00 |
| Escom | Пуско-наладка | шт | 29 484,00 | 34 791,12 |
| R-controller | Пуско-наладка | шт | 401 476,00 | 473 741,68 |
| CS апгрейд ПО | Пуско-наладка | шт. | 161 070,00 | 190 062,60 |
| SI2000 апгрейд ПО | Пуско-наладка | шт. | 64 428,00 | 76 025,04 |

| Исполнитель АО «ИскраУралТЕЛ» | Заказчик ПАО «Центральный телеграф» |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора АО «ИскраУралТЕЛ» ________________Т. Драгаш | Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф» _________________ Юдин С.И. |

Приложение №2

к Договору № 555-03-18-6030

от ___________2018 г.

ЗАКАЗ №___(Форма)

к договору  №  555-03-18-6030

г.		                                        	"____"___________ 20__г.

_______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в  лице ___________, действующего на основании ____________ , с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящее Заказ о нижеследующем:

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Предмет Заказа.

- Стоимость Заказа.

- Сроки оказания Улсуг.

- Условия оплаты.

- Прочие условия.

- Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Приложение № 1: Спецификация оборудования и Услуг.

- Предмет Заказа.

На условиях, изложенных в договоре № 555-03-18-6030 от _________ г., настоящем Заказе и приложениях к нему:

  - Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Приложением №1 к настоящему Заказу.

  - Приложения №1 является неотъемлемой частью настоящего Заказа.

- Стоимость Заказа.

  - Стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Заказу, составляет «___» рублей, в том числе НДС (18 %)   «___» рублей.

- Сроки  оказания Услуг.

  - Указанные в п. 1.1 настоящего Заказа Услуги должны быть оказаны в полном объеме  в течение «__» (__________) календарных  дней с даты подписания Заказа.

- Условия оплаты.

  - Платежи по настоящему Заказу будут осуществляться следующим образом:

Заказчик оплачивает 10 % (десять процентов) Стоимости Услуг по данному Заказу в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения оригинала счёта Исполнителя. Исполнитель выставляет указанный счёт не ранее даты подписания Заказа и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за этой датой;

Заказчик оплачивает 90 % (девяносто процентов) Стоимости Услуг по данному Заказу в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения оригинала счёта Исполнителя. Исполнитель выставляет указанный счёт не ранее даты подписания Сторонами Акта приемки Услуг.

- Прочие условия.

  - Иные условия оказания Услуг определяются в соответствии с положениями Договора   № 555-03-18-6030 от __________г.

  - Во всем, что прямо не урегулировано Договором № 555-03-18-6030 от _____г. и настоящим Заказом, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.

- Адреса и банковские реквизиты Сторон.

| Исполнитель АО «ИскраУралТЕЛ» | Заказчик ПАО «Центральный телеграф» |
| --- | --- |
| ________________/__________/ | ________________/__________/ |

Приложение №1

к Заказу №__    от        г.

к Договору № 555-03-18-6030

от____________2018 г.

Спецификация монтируемого оборудования и Услуг

| Тип оборудования | Виды Услуг | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу измерения без НДС 18 %, рубли РФ | Стоимость без НДС 18 %, рубли РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корзина MEA | Шефмонтаж | шт. |  |  |  |
| MSAN | Пуско-наладка | порт |  |  |  |
| CMN, OpenMN | Настройка | порт |  |  |  |
| ШТК СЖО | Настройка | шт. |  |  |  |
| CS (включая СОРМ) | Пуско-наладка | шт. |  |  |  |
| VGW, SMG | Пуско-наладка | порт |  |  |  |
| оборудование ЭПУ | Шефмонтаж и пуско-наладка | шт. |  |  |  |
| SI3000 MNS | Пуско-наладка | шт. |  |  |  |
| АРМ SI3000 | Пуско-наладка | шт. |  |  |  |
| ECM 2.0 | Пуско-наладка | шт. |  |  |  |
| SBC | Шефмонтаж | шт. |  |  |  |
| СОРМ MCA | Пуско-наладка | шт. |  |  |  |
| SBC | Пуско-наладка | шт. |  |  |  |
| Escom | Пуско-наладка | шт |  |  |  |
| R-controller | Пуско-наладка | шт |  |  |  |
| CS апгрейд ПО | Пуско-наладка | шт. |  |  |  |
| SI2000 апгрейд ПО | Пуско-наладка | шт. |  |  |  |

| Исполнитель АО «ИскраУралТЕЛ» | Заказчик ПАО «Центральный телеграф» |
| --- | --- |
| ________________/__________/ | ________________/__________/ |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| Исполнитель АО «ИскраУралТЕЛ» | Заказчик ПАО «Центральный телеграф» |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора АО «ИскраУралТЕЛ» ________________Т. Драгаш | Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф» _________________ Юдин С.И. |

Приложение №3

к Договору № 555-03-18-6030

от ___________2018 г.

|  |  |  |  |  | А К Т (форма) приемки Услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по договору № 555-03-18-6030 от __ . __ . 20 _ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | __ . ____________ . 20 _ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании _____________, и ___________________ , в лице ____________________, действующего на основании доверенности №_____________________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с условиями договора № 555-03-18-6030 от __ . __ . 20 _ г. Исполнитель оказал Услуги ( ___________________________ ), объект - ______________________ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Заказчик подтверждает, что все Услуги оказаны с надлежащим качеством и в необходимом объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стоимость оказанных Услуг в соответствии с условиями договора составляет сумму ________________ ( _____________________________ ), в том числе НДС 18% - _____________ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. На момент подписания настоящего Акта Услуги оплачены в размере _____________ (______________________________), в том числе НДС 18% - _____________ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задолженность Заказчика перед Исполнителем составляет _____________ (______________________________), в том числе НДС 18% - _____________ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  | От Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| _____________________ |  |  |  |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  |  |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| Исполнитель АО «ИскраУралТЕЛ» | Заказчик ПАО «Центральный телеграф» |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора АО «ИскраУралТЕЛ» ________________Т. Драгаш | Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф» _________________ Юдин С. |