|  | Договор №___________ |  |
| --- | --- | --- |
| г. Москва |  | «___» _________ 2017г. |

ПАО «Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя генерального директора по развитию и эксплуатации сети Юдина Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности №26/1-10-01/925 от 01.12.2017, с одной стороны, и ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Заместителя директора макрорегионального филиала «Центр» - Технического директора Левакова Андрея Кимовича, действующего на основании Доверенности №03/29/233-17 от 01.07.2017, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а раздельно – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Основные определения, используемые в настоящем договоре, а также при проведении работ в рамках настоящего договора:

  - Линейно - кабельные сооружения (ЛКС) - сооружения электросвязи и иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи (колодцы, трубопроводы, кабельные вводы и т.п.).

  - Кабельные линии (КЛ) - смонтированные кабели связи с медными жилами (межстанционные, магистральные, распределительные, абонентские вне домов и сооружений), а также оконечные кабельные устройства (защитные полосы кроссового оборудования, распределительные шкафы с кабельными боксами/ плинтами, распределительные коробки, кабельные ящики).

  - Волоконно - оптическая линия связи (ВОЛС)- волоконно-оптический кабель, оптический кросс, шкафы, где размещается оборудование, кабели (провода), подающие электропитание на оборудование узла;

  - Ремонтно-настроечные работы (РНР)- работы по поддержанию параметров ВОЛС, ЛКС и КЛ в пределах установленных норм;

  - Ремонтно-восстановительные работы (РВР)- работы по восстановлению параметров поврежденных ВОЛС, ЛКС и КЛ и приведению их к установленным нормам;

  - Ремонтные работы (РР)- работы по восстановлению исправности или работоспособности поврежденных ВОЛС, ЛКС и КЛ, переключению ВОЛС, КЛ;

  - Аварийно- восстановительные работы (АВР)- работы по оперативному восстановлению аварийных ВОЛС, ЛКС и КЛ;

  - Поврежденные ВОЛС, ЛКС и КЛ- ВОЛС, ЛКС и КЛ, у которых параметры качества вышли за пределы установленных допусков в результате нарушения режима работы ВОЛС, ЛКС и КЛ и их элементов или наличия неисправности в них, а возможность частичного использования данных ВОЛС, ЛКС и КЛ имеется;

  - Аварийные ВОЛС, ЛКС и КЛ- ВОЛС, ЛКС и КЛ, у которых параметры качества вышли за пределы установленных допусков в результате нарушения режима или условия работы ВОЛС, ЛКС и КЛ, наличия неисправностей в них, приводящих к отказу ВОЛС, ЛКС и КЛ и невозможности их использования в пределах установленных норм;

  - Техническое обслуживание (ТО) ВОЛС- комплекс мероприятий по поддержанию параметров ВОЛС в пределах установленных норм;

  - Периодичность ТО- периодичность проведения ТО на одном объекте;

1.	Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы, под которыми далее в договоре подразумеваются ремонтные, ремонтно-настроечные, ремонтно-восстановительные и аварийно- восстановительные работы на ВОЛС, ЛКС и КЛ, а также техническое обслуживание ВОЛС, принадлежащих Заказчику и размещенных в Москве и городах Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Реутов, Химки.

1.2. Перечень ВОЛС определен в приложении №1, ЛКС- в Приложении №2, а КЛ- в Приложении №3 к настоящему Договору. Местоположение конкретных ВОЛС, ЛКС и КЛ определяется проектной, исполнительной и иной документацией.

1.3. При необходимости, работы проводятся:

- в иных городах Московской области (населенных пунктах), где размещаются ВОЛС, ЛКС и КЛ Заказчика;

- на ВОЛС, ЛКС и КЛ, которые не вошли в договор на момент подписания.

2.	Обязательства Сторон

2.1.	 Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять оплату работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, в порядке, установленном настоящим Договором.

2.1.2. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию о сторонних организациях, с которыми имеются договорные отношения по предоставлению в аренду телефонной канализации, коллекторов, стойко мест и других услуг, необходимых для функционирования ВОЛС, ЛКС и КЛ Заказчика.

2.1.3. Предоставлять Исполнителю в письменном виде разрешение на право представлять интересы Заказчика при производстве работ со всеми сторонними организациями, в зоне ответственности которых расположены ВОЛС, ЛКС и КЛ Заказчика.

2.1.4. Согласовывать допуск работников Исполнителя к ВОЛС, ЛКС и КЛ Заказчика при проведении работ в согласованное сторонами время.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Проводить работы в соответствии с действующими нормативными документами, включая:

- «Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи», утвержденным УЭС Госкомсвязи России 05.06.1998г.;

- «Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», утвержденными Министерством  связи РФ 07.10.96г.;

- РД-45.180-2001 Руководство по проведению планово- профилактических и аварийно- восстановительных работ на линейно- кабельных сооружениях связи волоконно- оптических линий передачи;

- РД-45.190-2001 Участок кабельный элементарный волоконно- оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний;

- ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно- кабельных сооружений связи»;

- «Технологическая инструкция по проектированию и подвеске волоконно- оптических и радиочастотных коаксиальных кабелей на стойках МГРС» МГРС 1998г;

- «Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», утв. приказом  Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.04.2006 г.  № 47.

- «Правила применения кабелей связи с металлическими жилами», утв. приказом  Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.04.2006 г.  № 46.

- «Правила применения кроссового оборудования», утв. приказом  Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.04.2006 г. № 52.

- «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95г. №578.

- «Правила технической эксплуатации первичных сетей РФ», утв. Приказом Госкомсвязи от 19.10.98г. №187.

При отсутствии прямого воздействия положений указанных документов на конкретные виды ремонтных работ, руководствоваться нормативным документом ПАО «Центральный телеграф» «Типовые требования к узлам и линиям сети ОАО «Центральный телеграф», утвержденным 30.03.11г., который конкретизирует отдельные требования нормативных документов отрасли, применительно к сети ПАО «Центральный телеграф».

2.2.2. Собственными силами обеспечить мониторинг целостности ВОЛС, ЛКС и КЛ Заказчика, локализацию поврежденного участка, организацию работ по устранению неисправности.

2.2.3. Выполнять работы в порядке и объеме, определенных действующими нормативными документами по п. 2.2.1 настоящего Договора и руководствуясь правилами техники безопасности, пожарной безопасности, порядком доступа и проведением работ в местах, где размещены ВОЛС, ЛКС и КЛ Заказчика.

2.2.4. Получить все необходимые разрешительные документы, которые позволяют выполнять работы в полном объеме.

2.2.5. Обеспечить круглосуточный прием сообщений по факсу или по E-mail, указанных в п. 8.2. настоящего Договора, от Заказчика о возникших проблемах.

2.2.6. Проводить работы в соответствии со следующими контрольными сроками, определяемые нормативными документами отрасли связи, а для ЛКС, кроме того,  нормативными документами, регламентирующими порядок проведения разрытия в Москве и Московской области:

ВОЛС:

| № п.п. | Тип ВОК | Сроки устранения аварии (не более), час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | канализация | подвес |
| 1 | 04-волоконный | 6 | 18 |
| 2 | 08-волоконный | 6 | 18 |
| 3 | 16-волоконный | 6 | 18 |
| 4 | 24-волоконный | 10 | 24 |
| 5 | 32-волоконный | 10 | 24 |
| 6 | 48-волоконный | 18 | 24 |
| 7 | 96-волоконный | 18 | 24 |

Для выходных и праздничных дней - 48 часов с момента получения от Заказчика заявки на ремонт ВОЛС.

КЛ:

а) оконечные устройства – в течение дня.

б) кабели магистральные, межшкафные:

| Емкость кабеля, пар | Максимальная продолжительность повреждения в кабелях магистральных, межшкафных, час |  | Максимальная продолжительность повреждения в кабелях, по которым организованы высокочастотные связи (модемы технологии xDSL, аппаратура городского телефонного уплотнения), час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Со вскрытием муфт, но без замены пролета | С заменой пролета |  |
| До 200 | 18 | 36 | 24 |
| До 400 | 24 | 48 |  |
| До 600 | 30 | 60 |  |
| До 800 | 36 | 72 |  |

в) распределительные кабели и абонентские вне домов и сооружений:

Максимальная продолжительность повреждения, час

72

При замене более одного пролета кабеля с монтажом дополнительных муфт контрольный срок исправления кабеля увеличивается на 8 (восемь) часов на каждую дополнительную муфту

2.2.7. При возникновении аварий в период времени, когда имеется угроза безопасности проведения ремонтных работ по их устранению (погодные условия и т.п.) или когда в результате этих аварий сложились условия, не соответствующие действующим нормам безопасного проведения работ по их устранению, время восстановления ВОЛС, ЛКС и КЛ продлевается по согласованию Сторон. Обо всех случаях превышения контрольных сроков и их причинах Исполнитель обязан немедленно информировать Заказчика на адрес, от которого исходила заявка.

2.2.8. При возникновении аварий, когда не может быть обеспечено выполнение требований к устойчивости ВОЛС, КЛС и КЛ к воздействию внешних факторов (больших отрицательных температур и т.п.), которые могут повлиять на  качественное проведение ремонтных работ, Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, выполняет работы «по временной схеме». Впоследствии, когда позволят условия, Исполнитель приводит качественные показатели к установленным нормам и информирует Заказчика.

2.2.9. При отсутствии для выполнения конкретной работы оборудования и механизмов, самостоятельно привлекать их с третьей стороны.

2.2.10. Представлять интересы Заказчика перед сторонними организациями при выполнении работ (с виновниками аварии, владельцами линейно- кабельных сооружений и помещений, где размещены ВОЛС, ЛКС и КЛ, в рамках предоставленных полномочий).

2.2.11. Представлять Заказчику (в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ:

- необходимую документацию (один экземпляр) с оригиналами подписей, печатей, штампов для проведения коррекции исполнительной документации;

- технический отчет о выполненных работах (приложения №№4-5 к настоящему договору);

- другие документы, оформленные в процессе проведения работ (акты, протоколы и т.п.).

2.2.12. Приобретать за счет собственных средств необходимые кабель, материалы, технику, инструменты, приспособления, инвентарь, запасные части и т.д.

2.2.13. Разрабатывать годовой график измерений ВОЛС, переданных на ТО, имея в виду обеспечение периодичности 1 год, утверждать его у Заказчика.

2.2.14. Производить ТО ВОЛС в соответствии с утвержденным графиком и нормативными документами. При необходимости, по заявке Заказчика производить внеплановые работы.

2.2.15. Перечень основных работ при выполнении ТО:

- Внешний осмотр ВОК в пределах видимой доступности, устранение повреждений оболочки, выкладки, восстановление поврежденного крепежа, бирок;

- Внешний осмотр оптических кроссов, очистка внешних поверхностей, чистка оптических розеток (адаптеров), замена неисправных розеток, пигтейлов, сплайс- пластин и т.д.

- Проведение измерений оптических волокон рефлекторометром и оптическим тестером.

3.	Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ за весь срок действия Договора составляет 11 129 760,00 (Одиннадцать миллионов сто двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 1 697 760,00 (Один миллион шестьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

3.2. Оплата Заказчиком стоимости Работ производится по факту их выполнения, ежемесячными платежами, размер каждого из которых составляет 927 480,00 (Девятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 141 480,00 (Сто сорок одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

3.3. Оплата производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приёмки оказанных Услуг на основании счёта на оплату.

3.4. Платежи производятся на счёт Исполнителя, указанный в разделе 14 настоящего Договора, с обязательным указанием в платёжном поручении номера настоящего Договора.

3.5. Каждый из платежей Заказчика считается произведённым с момента списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика.

4.	Конфиденциальность

4.1. Каждая Сторона будет сохранять конфиденциальность информации, ставшей ей известной в процессе исполнения настоящего Договора, если она прямо обозначена Стороной как конфиденциальная и не должна сообщаться третьей стороне или использоваться в целях, выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без письменного согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны обязуются принимать все меры по охране конфиденциальности информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и использовать приемлемые средства защиты конфиденциальной информации, включая ограничение предоставления информации в случаях, когда раскрытие информации связано с осуществлением персоналом своих должностных обязанностей. Работники, использующие указанную информацию для выполнения своих должностных обязанностей, должны быть проинформированы о конфиденциальности полученной информации и обязаны действовать в соответствии с положениями настоящего Договора и в рамках указанных ограничений.

4.3. По окончании срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется незамедлительно вернуть Заказчику все носители конфиденциальной информации, в том числе и копии, либо с письменного согласия Заказчика уничтожить их установленным порядком, включая конфиденциальную информацию, сохраненную на оборудовании Исполнителя, и направить Заказчику письменное подтверждение о выполнении указанных действий.

5.	Ответственность сторон

5.1. За нарушение контрольных сроков выполнения работ, указанных в п. 2.2.6 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает по письменному требованию Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый час просрочки.

5.2. В случае нарушения сроков платежей, указанных в пункте 3.3., Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% (ноль целых одну десятую) процента от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати) процентов от суммы задержанного платежа.

5.3. Указанные в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Договора условия применяются в случае направления стороной, имеющей право на получение пени, установленной в настоящем Договоре, соответствующего письменного требования.

5.4. Исполнитель несет ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату, порчу имущества в размере причиненных Заказчику убытков.

5.5. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.6. Все разногласия и споры, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, решаются путем переговоров.

5.7. В случае если Стороны не придут к соглашению, то все споры и разногласия передаются для разрешения в арбитражный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.8. Незамедлительно извещать друг друга о предполагаемой ликвидации, о реорганизации, о правопреемнике, об изменении местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов.

6.	Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от выполнения обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств, возникших помимо их воли, определяемым как «форс-мажор».

6.2. В качестве «форс-мажора» могут рассматриваться обстоятельства непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. К ним относятся: стихийные бедствия, войны и ситуации, близкие к военным действиям, забастовки, решения государственных органов, аварии на инженерных коммуникациях, попадание кабелей в зону строительства, ремонта или сноса зданий и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства.

6.3. Сторона, чье невыполнение обязательств или их задержка вызваны «форс-мажорными» обстоятельствами, должна незамедлительно письменно известить другую Сторону и предоставить подтверждающие документы и доказательства наличия этих обстоятельств.

6.4. На время существования «форс-мажорных» обстоятельств, действие настоящего договора может быть продлено, если на этом будет настаивать одна из Сторон.

6.5. В случаях, когда «Форс-мажорные» обстоятельства и их последствия продолжают действовать более двух месяцев или при наступлении таких обстоятельств становится очевидным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них. Альтернативных способов исполнения настоящего договора и достижения соответствующей договоренности.

7.	Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует двенадцать месяцев. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.02.2018 года.

7.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причинённые прекращением настоящего Договора подряда, в размере разницы между ценой, определённой за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. При прекращении по инициативе одной из Сторон договорных обязательств, Исполнитель обязан в месячный срок вернуть Заказчику весь комплект проектной, исполнительной и иной документации, переданной в рамках настоящего Договора.

7.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.	Особые условия.

8.1. Заказчик вправе предоставить Исполнителю Доверенность на право представлять интересы Заказчика при возникновении споров с третьими лицами о возмещении ущерба вследствие повреждения ими объектов сетей, принадлежащих Заказчику. Полученные от третьих лиц суммы идут на возмещение издержек Исполнителя, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ.

8.2. По всем вопросам, связанным с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны назначают ответственных представителей:

От Заказчика: Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации сети Юдин С.И. SYudin@ct.cnt.ru

От Исполнителя:

-по г. Москве: (495) 727-46-41, (495) 727-46-67, od.otu.mmt@rt.ru.

- по Московской области (495) 408-42-99, (495) 576-53-63 dispmo@rt.ru

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только письменно. Действительными считаются только изменения и дополнения, составленные по общему согласию и подписанные уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Об изменении юридических адресов и платежных реквизитов Исполнитель обязан немедленно уведомлять Заказчика. До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Заказчиком по старым реквизитам Исполнителя, считаются совершенными законно и зачитываются в выполнение им своих обязательств.

8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.6. Все изменения, дополнения и приложения, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.7. Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение №1. Акт приема- передачи с перечнем ВОЛС на 121л.

Приложение №2. Акт приема- передачи с перечнем ЛКС на 44 л.

Приложение №3. Акт приема- передачи с перечнем КЛ на 3л.

Приложение №4. Отчет (форма) о выполнении ремонтных работ на ВОЛС на 2л.

Приложение №5. Отчет (форма) о выполнении ремонтных работ на ЛКС и КЛ на 2л.

Приложение №6. Отчетные документы (формы) о выполнении работ по ТО ВОЛС на 7л.

Приложение №7. «Типовые требования к узлам и линиям сети ПАО «Центральный телеграф»» на 99л.

10.	Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Центральный телеграф” |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации | ПАО “Центральный телеграф” |
| Юридический адрес | 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 |
| ИНН/ КПП | 7710146208/774850001 |
| Наименование банка | ПАО «Сбербанк России» |
| N расчетного счета | 40702810638180004447 |
| Корр.счет банка | 30101810400000000225 |
| БИК | 044525225 |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО – 01134091 ОКТМО – 45382000 ОКВЭД – 64.20 ОКОГУ – 4210008 ОКФС – 16 ОКОПФ – 12247 |
| ОГРН | 1027739044189 |

Исполнитель:

| Полное наименование | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15 |
| Фактический адрес | 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.17, корп.1 (Почтовый адрес: 108811, г. Москва п. Московский, 22 км Киевского шоссе, д. 6, стр. 1, Comcity) |
| Телефон / факс | (499) 998-16-16 / (499) 998-16-15 |
| ОГРН | 1027700198767 |
| ИНН | 7707049388 |
| КПП | 773443001 |
| Код ОКАТО | 40298566000 |
| Код организации по ОКПО | 17514186 |
| Код отрасли ОКВЭД | 61.10 |
| Банковские реквизиты |  |
| Наименование банка | ПАО «Сбербанк России» г. Москва |
| Расчетный счет | 40702810740020100852 |
| Кор. Счет | 30101810400000000225 |
| БИК | 044525225 |
| E-mail: | info@cener.rt.ru |

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» - Технический директор | Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф» |
| __________________ /А.К. Леваков/ | _______________ /С.И. Юдин/ |
| мп | мп |